Uchwała Nr X/45/03

Rady Gminy w Rakszawie

z dnia 20 października 2003 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa w latach 2003 - 2010.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), oraz art.21 ust.4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, póz. 747 z późn. zm.)

Rada Gminy w Rakszawie

uchwaliła, co następuje:

§1

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa na lata 2003 - 2010 opracowany przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zakład Usług Komunalnych Energokom spółka z o.o. w Rakszawie, stanowiący załącznik do mniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy i Zakładowi Usług Komunalnych Energokom spółka z o.o. w Rakszawie.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr X/45/03

Rady Gminy w Rakszawie

z dnia 20 października 2003 r.

PLAN

Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w Gminie Rakszawa na lata 2003-2010.

I.        W latach 2003-2010 przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne

Zakład Usług Komunalnych Energokom spółka z o.o. planuje świadczyć usługi w zakresie zbiorowego dostarczania wody z ujęć źródlanych i studni głębinowych oraz usługi w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z częściowym oczyszczaniem ścieków o wysokim stopniu zanieczyszczenia.

II.       Przedsięwzięcia rozwojowo-modemizacyjne w poszczególnych latach racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków z przybliżonymi wysokościami nakładów inwestycyjnych:

a.  Wykonanie połączenia sieci wodociągowej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 3 Rakszawa-Rąbane ,które doprowadzi do:

-    zmniejszenia ciśnienia wyjściowego na hydroforni w Wydrzu

-    zmniejszenia ciśnienia na sieci w dolnej części Rakszawy, które jest powyżej dopuszczalnego

-    zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

planowany koszt przedsięwzięcia 7-8 tyś. zł. wykonanie 2004r.

b.   Budowa zbiorników wyrównawczych 2 x 300 m3 doprowadzi do :

-    zmagazynowania większej ilości wody co wpłynie na lepsze wykorzystanie istniejących zasobów wody źródlanej

-    zminimalizowania braków wody w sieci przy jej maksymalnym zapotrzebowaniu

-    ekonomicznego wykorzystania energii elektrycznej w okresach poza szczytowych

planowany koszt przedsięwzięcia 200 tyś.   wykonanie 2006-2008r.

c.  Wymiana pomp w studniach głębinowych Rakszawa-centrum doprowadzi do:

-    zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

-    zapewni niezawodność pracy studni głębinowych

planowany koszt przedsięwzięcia 16 tyś. zł ,wykonanie 2004-2005r.

d. Uruchomienie automatycznego sterowania przepompowniami wody w Wydrzu ,Rakszawie i Węgliskach podyktowanego włączeniem do sieci zmodernizowanej SUW - filtry DYNA SANDA doprowadzi do:

-    zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody oraz równomiernego ciśnienia w sieci niezbędnego do celów pożarowych

-    odciążenia hydroforni w Wydrzu i zapewnienie jej pracy w najbardziej ekonomicznych warunkach

planowany koszt przedsięwzięcia 25 tyś. zł, wykonanie 2005r.

e.  Wymiana części sieci wodociągowej na tzw. „starym wodociągu zakładowym" doprowadzi do:

-   zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody pod właściwym ciśnieniem

-    zmniejszenia strat wody na sieci

planowany koszt przedsięwzięcia 33 tyś. zł ,wykonanie 2004-2006r.

f.   Wykonanie odpowietrzników na sieci wodociągowej w Trzebosi (Szyjówka) oraz na Węgliskach doprowadzi do:

-    właściwego odpowietrzania sieci

planowany koszt przedsięwzięcia 1,9 zł, wykonanie 2004r.

g. Wykonanie zdalnego sterowania dopływem wody z wodociągu Wydrze do zbiorników wyrównawczych Rakszawa-Rąbane oraz montaż sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach na Wydrzu i Rakszawa- Rąbane doprowadzi do:

-    właściwego i racjonalnego sterowania przepływem wody

-    lepszej organizacji pracy - zmniejszenie nakładów na zatrudnienie i transport

planowany koszt przedsięwzięcia 12 tyś. zł, wykonanie 2006r.

h. Rozłączenie sieci kanalizacyjnej i ogólnospławnej od bloków „pod lasem" do oczyszczalni ścieków doprowadzi do:

-   zmniejszenia ilości ścieków na oczyszczalni

planowany koszt przedsięwzięcia 11 tyś. zł, wykonanie 2005r.

i.   Wykonanie radiowego powiadamiania o pracy wszystkich przepompowni ścieków oraz o zaistniałych awariach doprowadzi do:

-   zabezpieczenia dostawców ścieków przed niekontrolowanym zablokowaniem zrzutu ścieków

-    wydłużenia pracy pomp

-    szybkiego reagowania na wszelkie nieustalone stany pracy przepompowni

planowany koszt przedsięwzięcia 40 tyś. zł, wykonanie 2004 - 2005r.

j.   Uruchomienie studni głębinowych Rakszawa-Basakówka i wpięcie do sieci wodociągowej doprowadzi do:

-    zabezpieczenia dostaw wody na poziomie 4000 m3 / dobę

-    ekonomicznego wykorzystania nowych filtrów DYNA -SANDA

planowany koszt przedsięwzięcia 75 tyś. zł, wykonanie 2008-2010r.

k. Wykonanie nowego ujęcia wody Rakszawa-Okrążek doprowadzi do:

-    wykorzystania bardzo dobrej jakościowo wody do celów spożywczych

planowany koszt przedsięwzięcia 170 tyś. zł, wykonanie 2008-2010r.

III.     Sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć:

-    środki własne przedsiębiorstwa z wpływów za świadczone usługi

-    środki z kredytów bankowych

-    środki z funduszy przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska

-     środki finansowe z budżetu gminy